BÁO CÁO CUỘC HỌP CẢI TIẾN SPRINT

* Ngày: 2023-08-05
* Thời gian: 9:00 AM - 10:30 AM
* Địa điểm: Google Meet
* Thành phần tham dự:

1. Nguyễn Thị Thu Nghĩa (Product Owner)
2. Nguyễn Quang Vinh (Scrum Master)
3. Nguyễn Phi Hùng (Tester)
4. Vũ Trọng Hùng (Developer)
5. Nguyễn Khắc Kiên (Developer)

# Nội dung cuộc họp:

Nhắc lại mục tiêu của cuộc họp là xem xét kết quả Sprint 1 và kiểm tra chức năng đăng ký đăng nhập đã hoàn thành.

Giới thiệu sơ qua về Sprint 1:

* Thực hiện chức năng đăng kí, đăng nhập.
* Công việc cần làm:
  + Phân tích triển khai thiết kế cơ sở dữ liệu cho cả dự án, và quản trị hệ thống
  + Code: Giao diện cho chức năng đăng kí đăng nhập, quản lý tài khoản
  + Xử lý thông tin đăng ký
  + Xử lý thông tin đăng nhập
  + Quản lý phiên đăng nhập
  + Bảo mật
  + Quên mật khẩu
  + Xử lý đăng xuất
  + Thử nghiệm và xử lý lỗi

Những điểm tốt ở Sprint vừa rồi:

* + Phần giao diện thiết kế đúng yêu cầu
  + Chức năng đăng kí đăng nhập ổn định
  + Đã deploy được cho khách hàng
  + Trọng Hùng, Vinh: xử lí logic tốt
  + Phi Hùng: Kĩ năng lên kế hoạch test tốt

Những điểm chưa tốt và cần hạn chế:

* + Kiên code thiết kế giao diện còn 1 số lỗi ví dụ như font chữ còn sai
  + Công việc vẫn còn delay do các thành viên công việc còn nhiều trên trường, sắp xếp thời gian còn chưa được tối ưu.

# Kết thúc:

* + Kiên cần cải thiện kĩ năng code giao diện.
  + Trọng Hùng tiếp tục nâng cao kĩ thuật xử lí logic của mình, hoàn thiện tối ưu phần code logic của mình hơn.
  + Vinh tiếp tục nhiệm vụ đôn đốc thành viên đi đúng hướng theo mô hình Scrum, thực hiện Sprint một cách hiệu quả nhất.
  + Nghĩa: Cập nhật Product Backlog, chuẩn bị cho cuộc họp Sprint Planning trong Sprint tới.