BÁO CÁO CUỘC HỌP SPRINT REVIEW - SPRINT 1

* Ngày: 2023-08-05
* Thời gian: 9:00 AM - 10:30 AM
* Địa điểm: Google Meet
* Thành phần tham dự:

1. Nguyễn Thị Thu Nghĩa (Product Owner)
2. Nguyễn Quang Vinh (Scrum Master)
3. Nguyễn Phi Hùng (Tester)
4. Vũ Trọng Hùng (Developer)
5. Nguyễn Khắc Kiên (Developer)

# Nội dung cuộc họp:

Nhắc lại mục tiêu của cuộc họp là xem xét kết quả Sprint 1 và kiểm tra chức năng đăng ký đăng nhập đã hoàn thành.

Giới thiệu sơ qua về Sprint 1:

* Thực hiện chức năng đăng kí, đăng nhập.
* Công việc cần làm:
  + Phân tích triển khai thiết kế cơ sở dữ liệu cho cả dự án, và quản trị hệ thống
  + Code: Giao diện cho chức năng đăng kí đăng nhập, quản lý tài khoản
  + Xử lý thông tin đăng ký
  + Xử lý thông tin đăng nhập
  + Quản lý phiên đăng nhập
  + Bảo mật Quên mật khẩu
  + Xử lý đăng xuất
  + Thử nghiệm và xử lý lỗi

Kiểm tra kết quả công việc:

* Phi Hùng đã thiết kế xong database ACCOUNT
* Kiên đã hoàn thành code giao diện cho chức năng đăng kí đăng nhập, quản lý tài khoản.
* Trọng Hùng hoàn thành logic cho chức năng đăng ký đăng nhập.
* Vinh đôn đốc, động viên, định hướng cho các thành viên đi đúng theo mô hình Scrum.
* Nghĩa: tham gia, giúp đỡ các thành viên trong quá trình thực hiện Sprint.

Kết quả: Chức năng đăng ký đăng nhập hoạt động ổn định, cho phép người dùng đăng ký tài khoản mới và đăng nhập vào hệ thống thành công.

Phản hồi và đánh giá:

Phi Hùng, người thực hiện công tác kiểm thử, cho biết đã kiểm tra và không phát hiện lỗi nào trong chức năng đăng ký đăng nhập và giao diện đã đúng với yêu cầu.

(Đã đính kèm báo cáo test)

Các vấn đề chưa hoàn thành:

Sprint 1 đã hoàn thành toàn bộ các User Story cam kết và không có công việc chưa hoàn thành.

Kế hoạch cho Sprint 2:

Xác định các mục tiêu và User Story cho Sprint 2:

* Thiết kế CSDL cho danh chức năng quản lý sản phẩm
* Code giao diện quản lý sản phẩm cho admin
* Code giao diện trang chủ (trang giới thiệu)
* Code: Giao diện cho chức năng quản lý sản phẩm
* Hiển thị danh sách sản phẩm
* Thêm, sửa sản phẩm
* Xóa sản phẩm
* Tìm kiếm sản phẩm
* Quản lý danh mục sản phẩm
* Bảo mật
* Quản lý hình ảnh sản phẩm
* Thử nghiệm và xử lý lỗi
* Thiết kế cơ sở dữ liệu cho chức năng quản lý khách hàng
* code: giao diện người dùng
* Hiển thị danh sách khách hàng
* Thêm và sửa khách hàng
* Xóa khách hàng
* Quản lý lịch sử mua hàng
* Bảo mật
* Thử nghiệm và xử lý lỗi

# Kết thúc

* Deploy được cho khách hàng sản phẩm.
* Đề xuất thời gian và địa điểm cho cuộc họp Sprint Planning của Sprint 2.
* Ngày 7//8/2023 tại trường học (Cao đẳng FPT).

Ghi chú:

* Chức năng đăng ký đăng nhập đã được triển khai theo yêu cầu và không gặp lỗi trong quá trình kiểm thử.
* Thành viên tham gia cuộc họp đều đồng ý rằng Sprint 1 đã đạt được kết quả tốt và đáng khen ngợi.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7/8/2023 | **BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP** | | | | | | | | | | | | | |
| **TÊN THÀNH VIÊN** | **CHUẨN BỊ** | | | **LÝ DO NGHỈ HỌP** | | | **LÝ DO NGHỈ HỌC** | | | **ĐÓNG GÓP Ý KIẾN** | | | **NHẬN XÉT** | **TỔNG CỘNG** |
| Chất lượng | không chất lượng | Không đầy đủ | Chính đáng | Ko chíng đáng | Ko phép | Chính đáng | Ko chíng đáng | Ko phép | Tích cực | Ít tích cực | Ko đóng góp |
| Nguyễn Phi Hùng | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | Tích cực đóng góp ý kiến | 2 |
| Vũ Trọng Hùng | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | Tích cực đóng góp ý kiến | 2 |
| Nguyễn Khắc Kiên | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | Tích cực đóng góp ý kiến | 2 |
| Nguyễn Thu Nghĩa | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | Tích cực đóng góp ý kiến | 2 |
| Nguyễn Quang Vinh | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | Tích cực đóng góp ý kiến | 2 |

Người lập báo cáo

Nguyễn Thị Thu Nghĩa (Product Owner)

Chữ ký

Nguyễn Thị Thu Nghĩa (Product Owner)

Nguyễn Quang Vinh (Scrum Master)

Nguyễn Phi Hùng (Tester)

Vũ Trọng Hùng (Developer)

Nguyễn Khắc Kiên (Developer)